МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЧИЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2022                                                                                                                                    № 22

село Чилино Кожевниковского района Томской области

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке

к отопительному периоду 2022-2023 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2022-2023 гг. согласно приложению 1.

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом муниципального образования «Чилинское сельское поселение» порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                                       Г.В. Паршина

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- к постановлению Администрации

- Чилинского сельского поселения

- от 30.03.2022 № 22

План мероприятий по подготовке

к отопительному периоду 2021-2022 года

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение планов и мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов объектов ЖКХ | В срок до 16.08.2022 |
| 2. | Проведение комиссионных проверок готовности объектов ЖКХ поселения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов | Согласно утвержденному графику |
| 3. | Проведение оценки готовности к работе в осеннее-зимний период 2022-2023 гг. согласно Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» | В срок до 01.11.2022 |
| 4. | Оформление паспортов готовности к отопительному сезону 2022-2023 гг. | В срок до 20.09.2022 |