МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЧИЛИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИЛИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2021 г.                                                                                                      № 77                                                 с.Чилино Чилинского района Томской области

О внесении изменений в Постановление № 97 от 05.10.2016 «Об утверждении  муниципальной программы                                                                              «Комплексного развития транспортной инфраструктуры в Чилинском сельском поселении на 2016 – 2027 годы»

В целях эффективного использования муниципального имущества Чилинского сельского поселения, в соответствии с ч.3 ст.215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Чилинского сельского поселения, утвержденным решением Совета Чилинского сельского поселения от 15.04.2016 № 143,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в Постановление № 97 от 05.10.2016 «Об утверждении  муниципальной программы  «Комплексного развития транспортной инфраструктуры Чилинском сельском поселении на 2016 – 2027 годы» согласно приложению №1.

- Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Чилинского сельского поселения порядке и разместить на официальном сайте Чилинского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: http://chilino.kozhreg.ru

- Настоящее постановление вступает в силу с даты обнародования.

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Чилинского сельского поселения 	Г.В. Паршина

Приложение 1

К Постановлению  № 77 от 14.09.2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Чилинского сельского поселения на 2016 – 2027 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по ул. Кустарная с. Чилино 2400 м2 | 2016 г. | 1715,532 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по ул. Советская с. Базой 4080 м2 | 2017 г. | 2951,088 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по пер. Октябрьский с. Батурино 2150 м2 | 2018 г. | 2950,654 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) сети уличного освещения д. Ерестная 600 м2 | 2019 г. | 100,0 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) автодороги д. Ерестная, ул. Набережная и пер. Торговый 2704,50 м2 | 2019 г. | 3098,173 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по ул. Ленинской, с. Чилино – 3200 м2 | 2020 | 1620,000 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по Первомайской, с. Чилино- 1600м2 | 2020 | 960,000 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по ул. Городок с. Чилино- 1200 м2 | 2020 | 720,000 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по ул. комсомольская с. Базой - 3000 м2 | 2021 | 1051,5 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по ул. Советская с. Базой - 3000 м2 | 2021 | 813,7 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по ул. Коммунистическая с. Базой - 3200 м2 | 2021 | 1084,9 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по ул. Октябрьская с. Батурино -2400 м2 | 2022 г. | 1615,9 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по ул. Коммунистическая с. Батурино -2400 м2 | 2022 | 1615,9 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дамбы по ул. Ленинской в с. Чилино, 1010 м2 | 2022 г. | 1800,0 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дамбы по ул. Строительная д. Ерестная, 1230м2 | 2022 | 2000,0 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) сети уличного освещения д. Ерестная 2000 м2 | 2023 | 650,0 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги с. Батурино ул. Советская, 5400м2 | 2023 г. | 5600,0 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги с. Чилино ул. Колхозная, 800м | 2024 г. | 5000,0 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) сети уличного освещения с. Чилино 14000 м2 | 2024 | 3000,0 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дамбы по ул. Калинина в с. Базой, 1680м2 | 2025 | 2700,0 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дамбы по ул. Первомайская в с. Чилино, 1200 м2 | 2025 | 2500,0 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги с. Чилино ул. Советской, Кустарная, 6000м | 2025 | 8500,00 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги д. Ерестная асфальт,1000 | 2026 | 2500,00 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги с. Батурино ул. Октябрьская, 2800м | 2027 | 4200,00 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) сети уличного освещения с. Батурино 5000 м2 | 2027 | 950,0 | администрация Чилинского сельского поселения |