МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЧИЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2016г.                                                                                                               № 97

с. Чилино Кожевниковского района   Томской области

Об утверждении  муниципальной программы                                                                                  «Комплексного развития транспортной инфраструктуры в Чилинском сельском поселении на 2016 – 2027 годы» (в редакции внесены изменения Постановление № 77от 14.09.2021г.)

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории Чилинского муниципального образования, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  Уставом муниципального образования Чилинское сельское поселение, Постановление администрации Чилинского сельского поселения от 12 сентября 2016 г. № 92  «О разработке программы Комплексного развития транспортной инфраструктуры в Чилинском сельском поселении на 2016-2027 гг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- 1. Утвердить  муниципальную программу «Комплексного развития транспортной инфраструктуры в Чилинском сельском поселении на 2016 – 2027 годы» согласно приложению.

2.Обнародовать настоящее постановление в установленном Уставом Чилинского сельского поселения порядке и разместить на официальном сайте Чилинского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: http://chilino.kozhreg.ru

3.Настоящее постановление вступает в силу с даты обнародования.                                            4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения                                                                                С.А. Гаврилов

Исполнитель:

вед. спец. Паршина Г.В.

8-(38244)35-407

Приложение

к Постановлению Администрации

Чилинского сельского поселения                                                                                                                 от 05.10 2016 № 97

Муниципальная программа

«Комплексного развития транспортной инфраструктуры в Чилинском сельском поселении на 2016 – 2027 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Комплексного развития транспортной инфраструктуры в Чилинском сельском поселении на 2016-2027 гг»,»

| Наименование муниципальной программы | «Комплексного развития транспортной инфраструктуры в Чилинском сельском поселении на 2016 – 2027 годы» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание разработки Программы | * Федеральный закон от 29 декабря 2014 N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. N 1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Чилинского сельского поселения, Постановление администрации Чилинского сельского поселения от 12 сентября 2016 г. № 92 «О разработке программы Комплексного развития транспортной инфраструктуры в Чилинском сельском поселении на 2016-2027 гг», Генерального плана Чилинского сельского поселения. |  |  |  |  |  |
| Куратор Программы | Глава поселения |  |  |  |  |  |
| Заказчик (Координатор) Программы | Администрация Чилинского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Местонахождение заказчика | Томская область Кожевниковский район с. Чилино ул. Кустарная, 1 |  |  |  |  |  |
| Разработчик Программы | Администрация Чилинского сельского поселения, специалисты Администрации Чилинского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Программы | Администрация Чилинского сельского поселения, специалисты Администрации Чилинского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Стратегическая цель социально-экономического развития Чилинского сельского поселения Кожевниковского района, на которые направлена реализация Программы | Повышение качества жизни населения на основе обеспечения устойчивого функционирования и развития экономики, формирования благоприятного инвестиционного климата и качественной среды проживания . Повышение уровня безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Обеспечение потребителей коммунальными, транспортными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы комплексного развития транспортной инфраструктуры Чилинского сельского поселения. |  |  |  |  |  |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам реализации муниципальной программы) | - снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа; 2) повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа; 3) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос); 4) эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах; 5) создание условия для управления транспортным спросом; 6) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности; 7) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; 8) создание условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 9) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты программы (количественные и качественные показатели эффективности реализации программы) | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1 этап - 2016-2025 годы 2 этап - 2026-2027 годы |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы, в т.ч. по годам реализации и источникам финансирования | Общий объем финансирования 64204,7 т. руб. рублей |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020-2025г. |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет | 116 | 188 | 241 | 392 | 3552 |
|  | Областной бюджет | 1599 | 2495 | 3209 | 5208 | 47204,7 |
|  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |
| Организация управления Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Администрации Чилинского сельского поселения Текущий контроль и мониторинг реализации Программы осуществляет специалист по финансово-экономическим вопросам Администрации Чилинского сельского поселения |  |  |  |  |  |

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Чилинского муниципального образования  на период с 2016 по  2027 года разработана на основании следующих документов;

- В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Чилинского  МО, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения,  негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития., повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

Реализация программы осуществляется в 2 этапа: 2016-2025; 2026-2027 гг.

Заказчик программы – Администрация Чилинского сельского поселения.

Местонахождение заказчика: Томская область Кожевниковский район с. Чилино ул. Кустарная, 1

  - Краткая характеристика поселения

Чилинское сельское поселение расположено в южной части муниципального образования Кожевниковский район. В его состав входят населенные пункты с. Чилино (Административный центр поселения), с. Базой, с. Батурино, д. Ерестная. Чилинское сельское поселение является муниципальным образованием, наделенным Законом Томской области от 10 сентября 2004 № 202-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований на территории Кожевниковского района» статусом сельского поселения, на территории которого осуществляется местное самоуправление.

В состав Чилинского сельского поселения входят 3 села: Чилино, Батурино, Базой и 1 деревня - Ерестная.

Село Чилино, является центральной усадьбой поселения. Расположено оно в 59 км от райцентра с. Кожевниково. Земли Чилинского сельского поселения самые южные не только Кожевниковского района, но и все Томской области. Граничат они с Новосибирской областью. Общая площадь – 643,59 га, в том числе земли сельхоз назначения – 254,01 га, пашня- 236,0 га.

Чилинское поселение граничит на юге и на западе с Колыванским районом Новосибирской области, на севере – с землями муниципального образования Вороновское сельское поселение, на востоке - с землями Болотнинского района Новосибирской области.               Чилинское сельское поселение (с.Чилино) до г. Томска - 172 км, до г.Новосибирска –120 км, до ближайшей железнодорожной станции г.Томска - 173 км, до районного центра -59 км.

| Наименование сельских поселений | Населённые пункты сельских поселений | Отдаленность от центра, км. | Кол-во населения |
| --- | --- | --- | --- |
| Чилинское сельское поселение | с. Чилино д. Ерестная с. Базой с. Батурино | 59 53 79 79 | 827 266 550 405 |

Самой крупной рекой на территории поселения является участок р.Оби, расположенный в его восточной части. Остальные реки являются притоками р.Оби разного порядка, либо её притоками и озёра разного характера.

Общая территория поселения составляет 643,59 км2.

Значительная часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного назначения (61%).

1.1.1. Климат

Чилинское сельское поселение расположено на Западно-Сибирской равнине                              в среднем течении реки Оби.

Климат континентальный. Умеренный климатический пояс. Среднегодовая амплитуда воздуха отрицательная: от - 0,5 С.

1.1.2. Население

Численность постоянно проживающего населения поселения на 01.01.2016 года составляет 2 048  человек. Численность трудоспособного возраста составляет 1061 человек (52,1 % от общей численности). Дети и подростки до 15 лет - 409 человека (20 % от общей численности). Пенсионеров – 569 человек (27,9 %).

Административно-территориальное устройство Чилинского сельского поселения Кожевниковского муниципального района

Томской области (на 01.01.2016 г.)

Село Чилино

Расположено в центральной части сельского поселения. По состоянию на 1 января 2016г в нём проживало 827 человек.

Село Батурино

Находится в юго-восточной части поселения. По состоянию на 1 января 2016 г в нем проживало 405 человек.

Село Базой

Расположен в юго-западной части поселения. По состоянию на 1 января 2016 г в ней проживало 550 человек.

Деревня Ерестная

Находится в северной части сельского поселения и соединяется с с. Чилино дорогой регионального значения. По состоянию на 1 января 2016г в ней проживало 266 человек.

От общего числа трудоспособного населения около 307 чел. (28,9 % от трудоспособного населения) заняты в сфере экономики.

Средняя продолжительность жизни населения составляет 74,2 года, в том числе мужчин - 77,4 года и женщин - 70,4. Рождаемость составляет около 12,7 чел./год на 1 000 жителей; смертность составляет 17,6 чел./год на 1 000 жителей; естественная убыль населения составляет около 4,9  чел./год на 1 000 жителей.

На 01.01.2016 население Чилинского сельского поселения составляло 2048 чел., в том числе селе Чилино - 827 чел.

Таким образом, убыль населения за 5 лет составила около 141 чел. или около 31 чел./год.

Таким образом, численность трудоспособного населения сокращается, молодежь покидает сельскую местность, уезжает в город на учебу и не возвращается назад.

Демографическая ситуация в поселении ухудшается. Численность населения снижается за счет превышения смертности над рождаемостью (в 1.3 раза), а также миграции населения                      в другие места проживания.

Невысокая рождаемость, миграция населения на другие территории, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда).

1.1.3. Характеристика экономики  поселения

Основные производственные предприятия поселения размещены в населенных пунктах  с. Чилино (КФХ «Летяжье»), с.Базой (ООО «Шевцов и К», КФХ «Тетерин В.М.»), с. Батурино (ООО Вейсгейм и К»), д. Ерестная (ООО «Юг»)

Позитивным моментом в экономике поселения является развитие производственной базы (приобретение техники, и т.д.), увеличение числа рабочих мест, повышение заработной платы и, соответственно, снижение социальной напряженности.

Наряду с этим в поселении осуществляют свою деятельность 7 крестьянско-фермерских хозяйства: занимаются производством зерна,молока, мяса,

На территории поселения зарегистрировано 20 индивидуальных предпринимателей. Из них 15 занимаются торговой деятельностью и имеют свои торговые павильоны.

Одной из значимых экономических составляющих для поселения, являются личные подсобные хозяйства и от их развития во многом, зависит сегодня благосостояние населения.                      В последние годы наблюдается тенденции роста хозяйств основным источником доходов, которых является личное подсобное хозяйство и увеличение поголовья животных в частном секторе.

По территории поселения проходят автодороги регионального значения, находящиеся                                в государственной собственности Томской области.

Общая протяженность автодорог местного значения с твердым покрытием составляет - 39 км.

По территории поселения проходят транзитные линии электропередач (ЛЭП) напряжением 110/10 кВ ( электроподстанция в с. Чилино).

Газопровод на территории Чилинского сельского поселения отсутствует; населением используется сжиженным газом в баллонах.

Антенны (вышки) сотовой связи (6) расположены в с. Чилино(2), с. Батурино (1), с. Базой (3) ; на территории поселения имеется 3 почтовых отделений связи. Водоснабжение сельских населённых пунктов осуществляется от артскважин (11).

Центральных отопительных котельных нет.

1.1.4.Жилищно-коммунальное хозяйство

Существующий жилой фонд Чилинского сельского поселения составляет 47,2 тыс.кв.м. Средняя жилищная обеспеченность – 23,14 кв.м/чел. Муниципальный жилой фонд составляет 238 кв.м. Средняя жилищная обеспеченность –34 кв.м/чел. Степень износа жилого фонда - от 50 до 65%. Ветхое и аварийное жильё жилого фонда отсутствует.

Индивидуальное жилищное строительство в Чилинском сельском поселении имеет тенденцию к уменьшению нового строительства, имеет место незавершенное строительство.

Жители поселения пользуются коммунальными услугами:  водоснабжения. Отопление только в учреждениях.

Услуги по теплоснабжению административных зданий в поселение оказывает КРМП « Комремстройхоз»,  у населения во всех населенных пунктах – печное отопление.

КРМП « Комремстройхоз»,  оказывает централизованно услуги по водоснабжению населению                     и организациям.

Из-за низкой платежной дисциплины населения не имеется возможности                                              в запланированных объемах проводить работы по текущему ремонту и содержанию объектов водоснабжения.

Водоотведение для населения и организаций с использованием выгребных ям.

В поселении отсутствует центральное газоснабжение. Население снабжается децентрализовано сжиженным газом в баллонах .

Электроснабжение поселения в настоящее время осуществляет сетевая компания ОАО «Томская энергосбытовая компания». Согласно итогам исследований и расчетов электрических нагрузок по Чилинскому сельскому поселению, средний ежегодный прирост максимума нагрузки (за период 2012-2016 гг.) в целом ожидается на уровне 10%.

Таким образом, систему предоставления коммунальных услуг можно характеризовать как низкоцентрализованную со среднеразвитой инфраструктурой для транспортировки коммунальных ресурсов. Полностью децентрализовано:

- теплоснабжение - автономные котельные в школе, доме культуре; администрации

- снабжение сжиженным газом;

- водоотведение с использованием выгребных ям.

Содержание коммунального хозяйства ведётся в основном за счёт средств, выделяемых бюджетом района, а так же собираемых с потребителей платежей КРМП « Комремстройхоз»,

Источником водоснабжения поселения, являются подземные воды.

Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водоразборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин - 4 штуки;  водонапорных башен (4 штук); сетей и водоводов, диаметр сети до 100 мм.

Водоснабжение промпредприятий  ведется из собственных водозаборов.

.

Система водоснабжения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

| Наименование | Адрес | Год ввода |
| --- | --- | --- |
| Водозаборное сооружение | с. Базой, ул. Советская, 8а | 1974 |
| Водозаборное сооружение | с. Батурино, ул. Октябрьская, 1г | 1974 |
| Водозаборное сооружение | с. Чилино, ул. Городок, 12а | 1980 |
| Водозаборное сооружение | д. Ерестная, ул. Школьная, 1а | 1979 |
| Водозаборное сооружение | д. Ерестная, ул. Строительная, 4а | 1974 |
| Водопровод | с. Чилино ул. Городок – 2 км ул. Кустарная – 0,4 км ул. Ленинская – 2,4 км ул. Пушкина – 0,2 км ул. Советская – 0,6 км ул. Колхозная – 0,6 км ул. Пролетарская – 0,8 км | 1989 |
| Водопровод | д. Ерестная ул. Школьная – 0,7 км ул. Набережная – 0,8 км ул. Пролетарская – 0,8 км ул. Таежная – 2,9 км ул. Строительная – 0,9 км ул. Комсомольская, ул. Зеленая, пер. Школьный, пер. Торговый | 1979-1980 |
| Водопровод | с. Базой ул. Советская – 1км ул. Кооперативная – 0,5 км | 2007 1992 |
| Водопровод | с. Батурино Советская, Зеленая, Коммунистическая, Октябрьская, Татарская, Набережная, Школьная | 1976 |

Водоотведение.  Существующее положение

Система канализации в сельском поселении, отсутствует. Канализование зданий, имеющих внутреннюю канализацию,  происходит в индивидуальные выгребы с последующей фильтрацией в грунт.

Газоснабжение. Существующее положение

В настоящее время территории Чилинского сельского поселения не газифицирована.

Теплоснабжение. Существующее положение

В Чилинском сельском поселении теплоснабжение социально значимых объектов  осуществляется в основном от отдельно стоящих и встроенно-пристроенных котельных.

На территории Чилинского сельского поселения расположено 5 котельных. Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.

Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных — закрытая.

Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.

Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.

Электроснабжение. Существующее положение

В настоящее время электроснабжение потребителей осуществляется от системы ОАО«ТРК». Электроснабжение бытовых потребителей и промышленных предприятий поселения осуществляется на напряжении 10 и 0,4 кВ с шин распределительных понижающих подстанций (ПС) через трансформаторные подстанции 10/0,4кВ.

Электрические сети напряжением 10кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.

Электрические сети напряжением 0,4 кВ — четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ проложенными в земле.

Оборудование  на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии.

Системы связи. Существующее положение

В настоящее время организациям и населению сельского поселения предоставляются следующие основные виды телекоммуникационных услуг:

- местная телефонная связь;

- универсальная телефонная связь с использованием таксофонов;

- телеграфная связь;

- услуги телефонной связи в выделенной сети;

- услуги подвижной радиотелефонной связи;

- почтовая связь;

- междугородная и международная связь;

- связь по передаче данных.

1.1.5. Характеристика существующего состояния Транспортной инфраструктуры

В полномочия органов местного самоуправления входят вопросы содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.

Местоположение сельского поселения отразилось на характере внешних транспортных связей.

Таблица 1

|  | Наименование с/поселений |
| --- | --- |
|  | Чилинское с/п |
| Характеристика территориальных а/дорог в границах с/поселений: |  |
| Наименование (титул) | Мельниково-Изовка |
| Тип покрытия | Асфальтобетон Гравийное |
| Тех. категория | III категория |
| Протяженность уч-ков, тип покрытия | Ерестная – Чилино - Базой 26,0км. - асфальтобетон Чилино – Батурино 9,0 км. – гравий. |
| Ширина зем. полотна и проезжей части | 7,0 м. |
| Технико-эксплуатационное состояние | Удовлетворительное |
| Среднесуточная интенсивность движения в сут. | До 500 маш./сут. (транзит) |
| Характеристика мостовых переходов длиной 100м. и более и путепроводов: |  |
| Местоположение Наименование препятствия | а/д Мельниково-Изовка, р.Кинда |
| Длина | 42м. |
| Год постройки, кап.ремонта, тех.состояние | 1985г. |

Таблица 2. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах Чилинского МО.

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяженность (км.) |
| --- | --- | --- |
| Батурино | Ул.Советская Ул.Коммунистическая Ул.Зеленая Ул.Октябрьская Ул.Лесная Ул.Школьная Пер.Октябрьский Ул.Набережная Ул.Советская Ул.Березовая Ул.Татарская Пер.Школьный Пер.Проходной Ул.Полевая Пер.Советский Пер.Татарский Пер.Набережный ИТОГО: | 0,505 0,61 0,226 1,181 0,26 0,594 0,4 0,624 0,800 0,172 0,846 0,081 0,103 0,395 0,137 0,153 0,189 7,276 |
| С. Чилино | Ул.Ленинская Ул.Колхозная Ул.Советская Ул.Кустарная Ул.Пролетарская Ул.Новая Ул.Пушкина Ул.Городок Ул. Городок Ул.Первомайская Ул.Подстанция Пер..Кустарный Ул.Светлая пер.Колхозный пер.Пролетарский ул.Пушкина ул.Полевая ул.Городок ИТОГО: | 2,383 1,13 1,135 0,561 0,649 0,318 0,516 1,322 0,495 0,926 0,89 0,375 1,051 0,153 0,283 0,158 0,724 0,105 0,548 13,722 |
| С. Базой | Ул.Береговая Ул.М-Горького Ул.Калинина Ул.Коммунистическая Ул.Комсомольская Ул.Кооперативная Ул.Краснопахарская Ул.Подгорная Ул.Садовая Ул.Советская Пер.М-Горького Пер. Береговой Пер. Подгорный Пер. Кедровый ИТОГО: | 0,589 1,2 1,12 0,825 1,031 0,772 0,681 0,457 0,948 1,443 0,266 0,096 0,288 0,100 9,816 |
| Д. Ерестная | Ул.Таежная Ул.Зеленая Ул.Строительная Ул.Набережная Ул.Школьная Ул,Пролетарская Пер.Торговый Ул.Комсомольская Подъезд к кладбищу ИТОГО: | 0,484 0,519 0,497 0,772 0,395 0,9 0,367 0,13 0,07 4,134 |
|  | ИТОГО по поселению: | 34,948 |

Таблица 3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 34,9 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс.кв.м. | 209,4 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть населенных пунктов обеспечивает  внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главные улицы застройки, основные и второстепенные проезды.

Главные улицы являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Они обеспечивают транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков.

Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий.

Интенсивность автодвижения на улицах населенных пунктов не велика.

К основным недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов следует отнести:

- нечеткую дифференциацию уличной сети;

- отсутствие пешеходных тротуаров на ряде улиц;

- отсутствие твердого покрытия на ряде улиц.

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации

в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На территории муниципального образования используется  158 единицы автотранспорта, из них

- 128 единиц легковой автотранспорт ;

- 4 единиц грузовой автотранспорт;

- 26 единиц трактора.

Парковок (парковочных мест ) на территории поселения нет

Во время сезонных полевых работ движения автотранспорта увеличивается за счет проезда сельскохозяйственной деятельности на 30%.

В праздничные и выходные дни за счет притока иногороднего транспорта движения легкового автотранспорта увеличивается на 20% .

Наряду с пассажирским транспортом  общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта. Наибольший рост количества автотранспортных средств произошел за счет значительного увеличения количества легковых автомобилей.

Хранение автомобилей осуществляется в основном на придомовых участках. Открытые площадки для хранения индивидуального транспорта почти отсутствуют.

Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.

Перевозка пассажиров перевозчиками осуществляеся Кожевниковским АТП.

По Чилинскому сельскому поселению проходит пассажирский автобусный маршрут « Кожевниково – Новосибирск» «Кожевниково –Батурино» . Автобусы курсируют семь дней в неделю, а до Новосибирска 2 раза.

Среди населенных пунктов поселения пассажирские перевозки  осуществляются Кожевниковским АТП

Индивидуальный  автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

Проектные предложения

На расчетный срок внешние связи Чилинского сельского поселения  будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным   транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного Чилинского сельского поселения комплекса муниципального образования Чилинского сельского поселения включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

На первую очередь (до 2025 г.) строительства предлагается:

нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

Реализация вышеуказанных мероприятий  и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

2.6. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Для безопасного перехода граждан через проезжую часть на территории муниципального образования имеется два пешеходных перехода, которые оборудованы дорожными знаками.

Специально отведенных  велосипедных дорожек нет. Движение  велосипедного  транспорта производится по проезжей части.

2.7. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств;

Грузовые транспортные средства принадлежат как физическим лицам, так и юридическим. Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

При использовании спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются Муниципальные контракты. Для прохождения техническое обслуживание автотранспорта собственной производственно-технической базы, оборудования и персонала в Поселении одно место.

2.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения;

Общее количество ДТП на территории поселения - 9. Число погибших в аварии людей -0. Число получивших ранения – 1.

ДТП с недостатками в транспортно-эксплуатационном состоянии улиц, дорог, а также расположенных на них инженерных сооружений и технических средств организации дорожного движения, не зарегистрированы.

2.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения;

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта, не обнаружено.

- Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

2.1 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Чилинского сельского поселения

| № | Показатели | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 2048 | 2017 | 1986 | 1955 | 1924 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 184 | 190 | 201 | 206 | 212 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 90 | 94 | 101 | 105 | 110 |

2.2. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

2.3. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

3.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

3.2 Мероприятия по развитию сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения:

Перечень мероприятий по обеспечению территории сельского поселения объектами транспортной инфраструктуры

1. Реконструкция и асфальтирование всех существующих грунтовых дорог внутри населенных пунктов

2. Реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности

3. Обустройство остановочных павильонов на сложившихся остановках общественного транспорта -

4. Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах населенных пунктов

5. Организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных зон на территории населенных пунктов - первая очередь / расчетный срок

6. Развитие объектов хранения и обслуживания автотранспорта (гаражи, СТО, АЗС) - первая очередь / расчетный срок

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Чилинского сельского поселения на 2016 – 2027 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, тыс.руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по ул. Кустарная с. Чилино 2400 м2 | 2016 г. | 1715,532 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по ул. Советская с. Базой 4080 м2 | 2017 г. | 2951,088 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по пер. Октябрьский с. Батурино 2150 м2 | 2018 г. | 2950,654 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) сети уличного освещения д. Ерестная 600 м2 | 2019 г. | 100,0 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) автодороги д. Ерестная, ул. Набережная и пер. Торговый 2704,50 м2 | 2019 г. | 3098,173 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по ул. Ленинской, с. Чилино – 3200 м2 | 2020 | 1620,000 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по Первомайской, с. Чилино- 1600м2 | 2020 | 960,000 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по ул. Городок с. Чилино- 1200 м2 | 2020 | 720,000 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по ул. комсомольская с. Базой - 3000 м2 | 2021 | 1051,5 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по ул. Советская с. Базой - 3000 м2 | 2021 | 813,7 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по ул. Коммунистическая с. Базой - 3200 м2 | 2021 | 1084,9 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по ул. Октябрьская с. Батурино -2400 м2 | 2022 г. | 1615,9 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги по ул. Коммунистическая с. Батурино -2400 м2 | 2022 | 1615,9 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дамбы по ул. Ленинской в с. Чилино, 1010 м2 | 2022 г. | 1800,0 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дамбы по ул. Строительная д. Ерестная, 1230м2 | 2022 | 2000,0 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) сети уличного освещения д. Ерестная 2000 м2 | 2023 | 650,0 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги с. Батурино ул. Советская, 5400м2 | 2023 г. | 5600,0 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги с. Чилино ул. Колхозная, 800м | 2024 г. | 5000,0 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) сети уличного освещения с. Чилино 14000 м2 | 2024 | 3000,0 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дамбы по ул. Калинина в с. Базой, 1680м2 | 2025 | 2700,0 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дамбы по ул. Первомайская в с. Чилино, 1200 м2 | 2025 | 2500,0 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги с. Чилино ул. Советской, Кустарная, 6000м | 2025 | 8500,00 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги д. Ерестная асфальт,1000 | 2026 | 2500,00 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) дороги с. Батурино ул. Октябрьская, 2800м | 2027 | 4200,00 | администрация Чилинского сельского поселения |
|  | Реконструкция (капитальный ремонт) сети уличного освещения с. Батурино 5000 м2 | 2027 | 950,0 | администрация Чилинского сельского поселения |

3.3 Предложения по инвестиционным преобразованиям,

совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности

в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортно инфраструктуры на территории поселения.

- В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована , но могут вноситься изменения

3.3   Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее – Оценка) осуществляется заказчиком Программы ежегодно в течение всего срока        ее реализации и по окончании ее реализации.

2. Источником информации для проведения оценки эффективности являются отчеты исполнителей мероприятий Программы о достигнутых результатах, использовании финансовых средств за отчетный период.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

- 3.1. Достижение запланированных значений целевых показателей.

Степень достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период (Иi) проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя         за отчетный период (Ифакт) с его плановым значением (Иплан) по следующей формуле:

Ифакт

Иi = ----------,

Иплан

где:

Иi – степень достижения планового значения целевого показателя                   за отчетный период;

Ифакт – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Иплан –  плановое значение целевого показателя в отчетном периоде.

i – порядковый номер целевого показателя.

Если значение Иi превышает 1, а также в случае, если желаемой тенденцией является снижение показателя и полученное значение меньше 1, для расчета среднего значения достижения запланированных целевых показателей данное отношение принимается равным 1.

Среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы (И) рассчитывается по формуле:

∑ Иi

- И = ----------,

- N

где:

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

∑ Иi – сумма оценок достижения плановых значений показателей                   за отчетный период;

N – количество целевых показателей Программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

3.2. Соответствие объемов фактического финансирования запланированным объемам.

Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период (Ф) проводится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период (Ффакт) к запланированному объему (Фплан) по следующей формуле:

- Ффакт

- Ф = -----------,

- Фплан

где:

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы за отчетный период;

Ффакт – фактический объем финансирования мероприятий Программы            за отчетный период;

Фплан – объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой на отчетный период.

3.3. Выполнение запланированных мероприятий.

Степень выполнения каждого запланированного мероприятия Программы за отчетный период (Мj) определяется путем сопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия (Мфакт)             к его запланированному значению (Мплан) по следующей формуле:

- Мфакт

Мj = ------------,

- Мплан

где:

Мj – показатель степени выполнения мероприятия Программы за отчетный период;

Мфакт – фактически полученный результат по мероприятию за отчетный период;

Мплан – предусмотренный Программой ожидаемый результат по мероприятию за отчетный период;

j – порядковый номер мероприятия Программы.

Расчет среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы оценок степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству.

- ∑ Мj

М = ------------

- К

где:

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

∑ Мj – сумма оценок степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

К – количество мероприятий Программы, подлежащих выполнению               в отчетном периоде.

4. При проведении Оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств (Э), как отношение среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий (М) к степени уровня финансирования (Ф).

М

- Э = --------

- Ф

где:

Э – эффективность использования финансовых средств Программы               за отчетный период;

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы в отчетном периоде.

5. Показатель эффективности реализации Программы определяется как произведение среднего значения достижения запланированных значений целевых показателей (И) и показателя эффективности использования финансовых средств Программы (Э) по следующей формуле:

П =   И x Э

где:

П – показатель эффективности реализации Программы за отчетный период;

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

Э – эффективность использования финансовых средств Программы                 в отчетном периоде.

6. Вывод об эффективности реализации Программы формируется                        на основании значений П.

Реализация Программы признается:

с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9,                     но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация Программы признается с низким уровнем эффективности.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона «О внесении изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 456-ФЗ от 29 декабря 2014 года, при наличии генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, утвержденных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не позднее 25 июля 2016 года должны быть разработаны и утверждены программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов.

В целях исполнения требований законодательства, необходимо в указанные сроки издать распоряжение Главы муниципального образования Чилинского сельского поселения «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на период до 2027 года».

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Программа инвестиционных проектов  улично – дорожной сети Чилинского сельского поселения.

Таблица 5 – Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Чилинского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (м2) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2016-2025 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 2027 |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения | Повышение качества улично- дорожной сети | 01.2016 | 12.2025 | 57098 | 52640 | 57098 | 1715 | 2683 | 2500 | 3100 | 3800 | 5600 | 37700 | Админстрация Чилинского МО |  |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 01.2016 | 12.2025 | 7100 | 29000 | 7100 |  |  | 950 | 2500 | 650 |  | 3000 | Админстрация Чилинского МО - |  |
| * информация требует уточнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по модернизации объектов улично – дорожной сети  Чилинского сельского поселения на 2016 - 2027 годы, составляет 64198 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог- 57098 т. руб.

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2016 – 2027 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) приведены в таб..7

Таблица 6. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР Чилинского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 1715 | 2683 | 2500 | 3100 | 3800 | 5600 | 15000 | 5200 | 9000 | 8500 | 57098 |
| 2 | Освещение |  |  | 950 | 2500 | 650 |  | 3000 |  |  |  | 7100 |
|  |  | 1715 | 2683 | 3450 | 5600 | 4450 | 5600 | 18000 | 5200 | 9000 | 8500 | 64198 |

В результате анализа состояния   улично-дорожной сети  Чилинского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения, осуществляют незначительные капитальные вложения. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2016 года) приведено в таб.

Таблица 7. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПКР Чилинского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. бюджет района | В т.ч. бюджет Чилинскско СП | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 57098 | 0 | 53106 | 3420 | 571 | 0 |
| 2 | Освещение | 7100 | 0 | 6603 | 426 | 71 | 0 |

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов.

Перспективы сельского поселения до 2025 года связаны с расширением производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных подсобных хозяйствах.

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-экономического развития Чилинского сельского поселения, отмечается следующее:

- бюджетная обеспеченность низкая.

- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и расширение производства;

- состояние жилищного фонда - в большей части приемлемое с достаточно высокой долей ветхого жилья; доходы населения на уровне средних по району.

5. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Чилинского сельского поселения.

Администрация Чилинского МО  сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 11 лет и подлежит корректировке ежегодно и по мере необходимости.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

- 5.1. Ресурсное обеспечение Программы

Программа реализуется за счет средств местного бюджета поселения и за счет субсидий полученных в установленном порядке из областного и районного бюджетов . Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

5.2. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Контроль исполнения Программы осуществляется Администрацией Чилинского сельского поселения и Советом поселения.

Дополнения и изменения в Программу вносятся в порядке, установленном действующим законодательством изменяется.